Bài 5:

1. Sprint Planning

• Thời lượng: 2 giờ

• Thành phần: Scrum Master, Product Owner, Development Team

• Mục tiêu: Xác định mục tiêu Sprint, chọn các Product Backlog Item (PBI) phù hợp

Nội dung Sprint Planning:

1. Product Owner trình bày ưu tiên và mục tiêu sản phẩm.

2. Nhóm dev phân tích, ước lượng và chia nhỏ công việc.

3. Tạo Sprint Backlog bao gồm:

- Tìm kiếm sản phẩm

- Lọc sản phẩm theo danh mục

- Thay đổi số lượng giỏ hàng

- Đặt hàng

- Thanh toán phương thức khác

2. Daily Scrum

• Thời lượng: 15 phút

• Hình thức: Đứng họp, đúng giờ, cố định hằng ngày

• Người tham gia: Development Team (Scrum Master chỉ quan sát)

Câu hỏi trao đổi:

1. Hôm qua đã làm gì giúp đạt mục tiêu Sprint?

2. Hôm nay sẽ làm gì tiếp?

3. Có trở ngại gì cần giải quyết?

3. Sprint Review

• Thời lượng: 1 giờ

• Thành phần: Scrum Master, Product Owner, Development Team, Stakeholders

Nội dung trình bày:

1. Demo tính năng đã hoàn thành:

- Tìm kiếm sản phẩm

- Lọc danh mục

- Thay đổi số lượng giỏ hàng

- Đặt hàng

2. PO đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu Sprint

3. Thu thập phản hồi khách hàng để điều chỉnh Product Backlog

4. Sprint Retrospective

• Thời lượng: 45 phút

• Thành phần: Scrum Master, Development Team

Nội dung thực hiện:

1. Những gì đã làm tốt trong Sprint?

2. Những gì làm chưa tốt?

3. Những cải tiến cho Sprint tiếp theo?

4. Chốt 1-2 hành động cải tiến bắt buộc triển khai Sprint sau

Bài 6:

User stories:

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn có chức năng tìm kiếm sản phẩm để tôi có thể nhanh chóng tìm thấy các sản phẩm mình cần

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn có chức năng đặt hàng để mua hàng

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn có chức năng xem lịch sử mua hàng để theo dõi lịch sử mua hàng

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn có chức năng đổi phương thức thanh toán để thanh toán qua các phương thức khác nhau

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn có chức năng tăng giảm số lượng sản phẩm trong giỏ hàng để điều chỉnh số lượng sản phẩm

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn có chức năng hủy đơn hàng để chủ động dừng những đơn hàng chưa giao

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn có chức năng lọc sản phẩm theo danh mục để dễ dàng tìm đúng loại sản phẩm tôi cần

Product backlog:

- Đặt hàng

- Thanh toán nhiều phương thức

- Tăng giảm số lượng trong giỏ

- Tìm kiếm sản phẩm

- Lọc theo danh mục

- Hủy đơn hàng

- Lịch sử mua hàng

Bài 7:

User stories:

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn tìm kiếm phim theo tên hoặc thể loại để nhanh chóng tìm được phim muốn xem

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn chọn suất chiếu và ghế ngồi để có thể đặt vé cho buổi xem phim phù hợp

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn thanh toán trực tuyến qua ví điện tử hoặc thẻ để có thể hoàn tất đặt vé nhanh và tiện lợi

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn nhận thông báo khi có lịch chiếu hoặc phim mới để không bỏ lỡ các bộ phim hay

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn xem chi tiết phim để có thể quyết định có nên xem phim hay không

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn xem đánh giá và xếp hạng của những người xem khác để có thêm thông tin trước khi đặt vé

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn lưu phim vào danh sách yêu thích để có thể theo dõi và đặt vé khi phim ra mắt

User story mapping:

User journey:

- Tìm kiếm phim

- Xem chi tiết phim

- Xem đánh giá

- Lưu vào danh sách yêu thích

- Đặt vé

- Thanh toán

- Nhận thông báo

Product backlog:

- Đặt vé

- Thanh toán trực tuyến

- Tìm kiếm phim

- Xem chi tiết phim

- Xem đánh giá, xếp hạng phim

- Danh sách yêu thích

- Nhận thông báo phim mới, lịch chiếu

Bài 8:

1. Nội dung trao đổi của từng thành viên

Nguyễn Văn A:

- Hôm qua tôi đã làm gì: Hoàn thành API đăng nhập và kiểm thử unit.

- Hôm nay tôi sẽ làm gì: Tích hợp API đăng nhập với frontend.

- Trở ngại: Không có.

Nguyễn Văn B:

- Hôm qua tôi đã làm gì: Tối ưu module đặt vé và viết thêm test case.

- Hôm nay tôi sẽ làm gì: Thực hiện tích hợp với hệ thống xử lý ghế ngồi.

- Trở ngại: Tốc độ truy vấn khi lấy danh sách ghế bị chậm.

Nguyễn Văn C:

- Hôm qua tôi đã làm gì: Làm xong API thanh toán và thử nghiệm sandbox.

- Hôm nay tôi sẽ làm gì: Tích hợp thanh toán với hệ thống đặt vé.

- Trở ngại: API thanh toán thỉnh thoảng trả về lỗi kết nối.

2. Tổng hợp các trở ngại & Giải pháp

- Trở ngại: Tốc độ truy vấn dữ liệu bị chậm

Giải pháp: Tối ưu lại câu truy vấn SQL hoặc trao đổi với nhóm Database để cải thiện indexing.

- Trở ngại: Lỗi kết nối API thanh toán

Giải pháp: Làm việc với bộ phận phụ trách API để kiểm tra log và cấu hình endpoint.

3. Điều chỉnh kế hoạch Sprint

• Scrum Master đề xuất nhóm tập trung giải quyết vấn đề truy vấn trong ngày hôm nay.
• API thanh toán sẽ được ưu tiên kiểm tra trước khi tiến hành các nhiệm vụ tiếp theo.
• Không thay đổi lớn trong phạm vi Sprint, nhưng các trở ngại sẽ được đưa vào Sprint Retrospective.

Bài 9:

1. Những điều làm tốt

- Hoàn thành tất cả các User Stories trong Sprint.

- Chất lượng code ổn định, ít lỗi trong quá trình kiểm thử.

- Tinh thần hỗ trợ và hợp tác giữa các thành viên cao.

- Giao tiếp giữa backend và frontend được cải thiện so với Sprint trước.

2. Những điều cần cải thiện & nguyên nhân gốc rễ

- Giao tiếp chưa đồng bộ: Một số thành viên không cập nhật kịp tiến độ task dẫn đến hiểu sai tình hình.

- Chậm báo cáo vấn đề kỹ thuật: Một số vấn đề được giữ quá lâu trước khi thông báo, gây chậm tiến độ.

- Chưa thống nhất workflow tạo Pull Request: Mỗi thành viên làm theo cách riêng dẫn đến review kéo dài.

3. Đề xuất cải tiến cho Sprint tiếp theo

- Tổ chức Daily Scrum nghiêm túc, cập nhật tình trạng task chính xác.

- Áp dụng quy tắc “Báo cáo vấn đề trong 15 phút” khi gặp khó khăn kỹ thuật.

- Chuẩn hóa workflow Pull Request: review trong 12 giờ, gán đúng reviewer.

- Tạo kênh giao tiếp riêng cho từng module để thông tin rõ ràng hơn.

- Thực hiện Pair Programming 1-2 lần/tuần để hỗ trợ các bạn còn yếu.