Bài 1:

Tôi là một khách hàng, tôi muốn có chức năng thêm sản phẩm vào giỏ hàng để có thể mua nhiều hàng trong cùng một đơn

- Role: khách hàng

- Goal: thêm sản phẩm vào giỏ hàng

- Benefit: mua nhiều món trong cùng một đơn

Bài 2:

User story: tôi là một khách hàng, tôi muốn có chức năng đổi phương thức thanh toán để thanh toán đơn hàng của mình qua các phương thức như thẻ tín dụng hoặc ví điện tử

Bài 3:

1. Tạo công việc mới

Mô tả: Người dùng có thể tạo công việc mới bằng cách nhập tiêu đề, mô tả, ngày bắt đầu, ngày kết thúc và mức độ ưu tiên.

Ưu tiên: Must have

Story Points: 3

2. Chỉnh sửa và cập nhật công việc

Mô tả: Cho phép người dùng cập nhật thông tin của công việc đã tạo (tiêu đề, mô tả, hạn, ưu tiên).

Ưu tiên: Must have

Story Points: 3

3. Đánh dấu công việc đã hoàn thành

Mô tả: Người dùng có thể thay đổi trạng thái công việc sang Done để theo dõi tiến độ.

Ưu tiên: Must have

Story Points: 2

4. Xóa công việc

Mô tả: Người dùng có thể xóa công việc khi không còn cần thiết.

Ưu tiên: Must have

Story Points: 2

5. Danh sách công việc & Lọc theo trạng thái

Mô tả: Hiển thị danh sách tất cả công việc; cho phép lọc theo trạng thái (Todo / In Progress / Done) hoặc theo mức ưu tiên.

Ưu tiên: Must have

Story Points: 5

Bài 4:

1. Tìm kiếm sự kiện

Mô tả: Người dùng có thể tìm kiếm sự kiện theo tên, loại sự kiện (âm nhạc, hội thảo, workshop), địa điểm hoặc thời gian tổ chức.

Ưu tiên: Must have

Story Points: 3

2. Xem chi tiết sự kiện

Mô tả: Hiển thị trang thông tin chi tiết của sự kiện bao gồm mô tả, hình ảnh, giá vé, địa điểm, thời gian và thông tin ban tổ chức.

Ưu tiên: Must have

Story Points: 5

3. Chọn suất diễn và loại vé

Mô tả: Người dùng chọn suất diễn/schedule của sự kiện và chọn loại vé (VIP, Standard, Online pass…).

Ưu tiên: Must have

Story Points: 5

4. Chọn ghế và thêm vào giỏ vé

Mô tả: Đối với sự kiện có ghế ngồi cố định, người dùng có thể xem sơ đồ rạp/sân khấu và chọn ghế muốn đặt; vé sẽ được thêm vào giỏ hàng.

Ưu tiên: Should have

Story Points: 8

5. Thanh toán trực tuyến

Mô tả: Người dùng có thể thanh toán qua ví điện tử (MoMo, ZaloPay), thẻ ngân hàng hoặc thẻ quốc tế.

Ưu tiên: Must have

Story Points: 8

Bài 5:

1. Thêm sản phẩm vào giỏ hàng thành công

Khi khách hàng chọn một sản phẩm và nhấn nút “Thêm vào giỏ hàng”, hệ thống phải:

- thêm sản phẩm đó vào giỏ hàng.

- Số lượng sản phẩm trong giỏ phải hiển thị đúng.

- Hệ thống phải hiển thị thông báo xác nhận

2. Không cho phép thêm sản phẩm vượt quá số lượng tồn kho

Nếu khách hàng cố thêm số lượng lớn hơn tồn kho hệ thống phải:

- Không thêm vượt quá số lượng tồn kho.

- Hiển thị thông báo lỗi: "Số lượng yêu cầu vượt quá tồn kho."

3. Giỏ hàng phải thể hiện đúng số lượng nếu cùng sản phẩm được thêm nhiều lần

Nếu khách hàng thêm cùng một sản phẩm nhiều lần, giỏ hàng phải:

- Cộng dồn số lượng sản phẩm.

- Hiển thị tổng số lượng đúng trong giỏ hàng.

Bài 6:

Must have:

Tạo công việc mới:

- Người dùng có thể tạo công việc mới bằng cách nhập tiêu đề, mô tả, ngày bắt đầu, ngày kết thúc và mức độ ưu tiên.

Chỉnh sửa và cập nhật công việc:

- Cho phép người dùng cập nhật thông tin công việc đã tạo (tiêu đề, mô tả, hạn, ưu tiên).

Đánh dấu công việc đã hoàn thành:

- Người dùng có thể thay đổi trạng thái công việc sang Done để theo dõi tiến độ.

Xóa công việc:

- Người dùng có thể xóa công việc khi không còn cần thiết.

Should have:

Danh sách công việc & Lọc theo trạng thái:

- Hiển thị danh sách tất cả công việc; cho phép lọc theo trạng thái (Todo / In Progress / Done) hoặc theo mức ưu tiên.

Bài 7:

AC1: Thêm sản phẩm thành công

- Given: xem trang chi tiết sản phẩm

- When: nhấn nút "Thêm vào giỏ hàng"

- Then: sản phẩm được thêm vào giỏ

AC 2: Không vượt quá tồn kho

- Given: còn 5 sản phẩm trong kho

- When: thêm 6 sản phẩm cùng lúc

- Then: hệ thống không cho thêm vượt quá tồn kho

AC 3: Cộng dồn số lượng nếu thêm lại cùng sản phẩm

- Given: đã có 1 sản phẩm trong giỏ

- When: thêm sản phẩm đó lần nữa

- Then: số lượng trong giỏ được cộng dồn

Bài 8:

- Chức năng hoạt động đúng theo AC

- Sản phẩm được thêm vào giỏ hàng khi nhấn nút “Thêm vào giỏ hàng”.

- Không thể thêm vượt quá số lượng tồn kho.

- Số lượng trong giỏ được cộng dồn khi thêm cùng sản phẩm nhiều lần.

- Kiểm thử đầy đủ

- Tất cả các Acceptance Criteria đã được viết test case và pass các bài kiểm thử.

- Không có lỗi nghiêm trọng liên quan đến chức năng thêm giỏ hàng.

- Giao diện hiển thị chính xác

- Số lượng trong giỏ hàng cập nhật đúng sau khi thêm sản phẩm.

- Hiển thị thông báo xác nhận hoặc lỗi phù hợp

- Code đã được review và tuân thủ chuẩn

- Code đã được peer review.

- Tuân thủ coding standard của dự án.

- Không còn code thừa hoặc chưa sử dụng.

- Tài liệu / Hướng dẫn cập nhật

- Nếu có thay đổi API, giao diện hoặc tài liệu hướng dẫn sử dụng đã cập nhật.

- Hướng dẫn test case cho QA đã đầy đủ.

Bài 9:

Must have:

- Tạo công việc mới

  - Lý do: Đây là chức năng cơ bản nhất; người dùng không thể sử dụng ứng dụng nếu không tạo được công việc.

  - Story Points: 3

- Chỉnh sửa và cập nhật công việc

  - Lý do: Cho phép người dùng sửa thông tin khi công việc thay đổi, đảm bảo dữ liệu luôn chính xác và hữu ích.

  - Story Points: 3

- Đánh dấu công việc đã hoàn thành

  - Lý do: Giúp người dùng theo dõi tiến độ và quản lý công việc hiệu quả; không có tính năng này sẽ giảm giá trị sử dụng ứng dụng.

  - Story Points: 2

Should have:

- Danh sách công việc & Lọc theo trạng thái

  - Lý do: Đây là tính năng quan trọng để người dùng dễ theo dõi công việc, nhưng ứng dụng vẫn có thể vận hành cơ bản mà không có lọc nâng cao.

  - Story Points: 5

Could have:

- Xóa công việc

  - Lý do: Tính năng xóa giúp dọn dẹp công việc không cần thiết, nhưng nếu thiếu, người dùng vẫn có thể đánh dấu là hoàn thành hoặc bỏ qua. Đây là cải tiến nhỏ, không ảnh hưởng chức năng chính.

  - Story Points: 2

Bài 10:

1. Tạo công việc mới

User Story: Là người dùng, tôi muốn tạo công việc mới để có thể quản lý và theo dõi công việc của mình hiệu quả.

Acceptance Criteria:

- Given tôi đang ở trang tạo công việc, When tôi nhập đầy đủ thông tin (tiêu đề, mô tả, ngày bắt đầu/kết thúc, mức ưu tiên) và nhấn "Lưu", Then công việc mới được thêm vào danh sách.

- Given tôi không nhập tiêu đề, When tôi nhấn "Lưu", Then hệ thống hiển thị thông báo lỗi "Tiêu đề không được để trống".

- Given tôi nhập ngày kết thúc trước ngày bắt đầu, When nhấn "Lưu", Then hệ thống hiển thị cảnh báo "Ngày kết thúc không hợp lệ".

MoSCoW: Must have

2. Chỉnh sửa và cập nhật công việc

User Story: Là người dùng, tôi muốn chỉnh sửa công việc đã tạo để cập nhật thông tin khi công việc thay đổi.

Acceptance Criteria:

- Given tôi đã tạo một công việc, When tôi nhấn "Chỉnh sửa" và cập nhật thông tin, Then công việc được cập nhật và hiển thị thông tin mới.

- Given tôi xóa tiêu đề công việc khi chỉnh sửa, When nhấn "Lưu", Then hệ thống hiện thông báo lỗi "Tiêu đề không được để trống".

- Given tôi thay đổi ngày kết thúc sang trước ngày bắt đầu, When nhấn "Lưu", Then hệ thống cảnh báo "Ngày kết thúc không hợp lệ".

MoSCoW: Must have

3. Đánh dấu công việc đã hoàn thành

User Story: Là người dùng, tôi muốn đánh dấu công việc là đã hoàn thành để theo dõi tiến độ và biết công việc nào đã xong.

Acceptance Criteria:

- Given công việc đang ở trạng thái "Todo", When tôi nhấn "Hoàn thành", Then trạng thái công việc chuyển sang "Done".

- Given công việc đang ở trạng thái "Done", When tôi nhấn "Hoàn thành" lần nữa, Then trạng thái không thay đổi.

- Given công việc đã được đánh dấu "Done", When tôi lọc danh sách theo "Done", Then công việc hiển thị trong danh sách.

MoSCoW: Must have

4. Xóa công việc

User Story: Là người dùng, tôi muốn xóa công việc để loại bỏ những công việc không cần thiết hoặc đã lỗi thời.

Acceptance Criteria:

- Given tôi đang xem danh sách công việc, When tôi nhấn "Xóa" một công việc, Then công việc được loại bỏ khỏi danh sách.

- Given tôi nhấn "Xóa" công việc, When hệ thống yêu cầu xác nhận, Then tôi có thể chọn "Xác nhận" hoặc "Hủy".

- Given công việc bị xóa, When tôi reload trang, Then công việc vẫn không xuất hiện trong danh sách.

MoSCoW: Could have

5. Danh sách công việc & Lọc theo trạng thái

User Story: Là người dùng, tôi muốn xem danh sách công việc và lọc theo trạng thái hoặc mức ưu tiên để tập trung vào các công việc quan trọng hoặc đang chờ xử lý.

Acceptance Criteria:

- Given có nhiều công việc trong danh sách, When tôi chọn lọc theo trạng thái "Todo", Then chỉ hiển thị các công việc "Todo".

- Given có nhiều công việc với mức ưu tiên khác nhau, When tôi lọc theo "Ưu tiên cao", Then chỉ hiển thị các công việc ưu tiên cao.

- Given tôi chưa áp dụng bộ lọc, When tôi mở danh sách công việc, Then tất cả công việc hiển thị theo thứ tự tạo.

MoSCoW: Should have