Bài 1:

User Story: là người dùng, tôi muốn tạo công việc mới để có thể theo dõi tiến độ công việc.

Ước lượng Story Points: 5 điểm Story

Lý do giải thích: Việc tạo công việc mới yêu cầu thiết kế form để nhập thông tin công việc, xử lý dữ liệu khi lưu vào hệ thống, và hiển thị thông báo thành công hoặc thất bại cho người dùng. Mức độ khó ở mức trung bình vì có nhiều bước cần thực hiện nhưng không phức tạp.

Bài 2:

User Story: Là khách hàng, tôi muốn thanh toán đơn hàng để hoàn tất việc mua sản phẩm trên trang web.

Ước lượng Story Points: 8 điểm Story

Lý do giải thích: Việc thanh toán đơn hàng phức tạp hơn việc tạo công việc mới vì cần xử lý nhiều bước như chọn phương thức thanh toán, tích hợp với cổng thanh toán, kiểm tra lỗi giao dịch, cập nhật trạng thái đơn hàng, và thông báo cho người dùng. Ngoài ra, phải đảm bảo tính bảo mật cho thông tin thanh toán. Vì vậy mức độ khó ở mức cao trung bình – khó

Bài 3:

User Story: Là người dùng, tôi muốn thêm sản phẩm vào giỏ hàng để có thể mua hàng trong một đơn hàng duy nhất.

Điểm Story ước lượng (Planning Poker):

Nguyễn Văn A: 5

Nguyễn Văn B: 8

Nguyễn Văn C: 5

Nguyễn Văn D: 8

Nguyễn Văn E: 5

Giải thích sự khác biệt: Một số người chọn 8 vì thấy tính năng này cần quản lý số lượng, tính tiền, xử lý lỗi và đồng bộ với backend, nên có vẻ phức tạp hơn. Những người khác chọn 5 vì tính năng cơ bản, logic không khó lắm. Cuối cùng nhóm đồng ý chọn 5 điểm Story vì những phần chi tiết khác không tốn nhiều thời gian, tổng thể vẫn ở mức vừa phải.

Bài 4:

User Story: Là người dùng, tôi muốn đăng nhập vào ứng dụng ngân hàng để truy cập tài khoản của mình.

Điểm Story ước lượng (Planning Poker):

Nguyễn Văn A: 5

Nguyễn Văn B: 8

Nguyễn Văn C: 5

Nguyễn Văn D: 8

Nguyễn Văn E: 5

Giải thích sự khác biệt: Một số thành viên chọn 8 vì tính năng này cần bảo mật cao, mã hóa mật khẩu, xử lý lỗi đăng nhập và xác thực hai bước, nên thấy phức tạp hơn. Những thành viên khác chọn 5 vì tính năng cơ bản chỉ là form đăng nhập và xác thực thông thường. Sau thảo luận, nhóm đồng ý chọn 5 điểm Story vì phần bảo mật nâng cao có thể được thêm sau, tính năng cơ bản vẫn ở mức vừa phải.

Bài 5:

User Stories:

- Tạo công việc mới

- Chỉnh sửa công việc

- Xóa công việc

- Hiển thị danh sách công việc

- Đánh dấu công việc hoàn thành

Ước lượng Story Points:

Tạo công việc mới: 5

Chỉnh sửa công việc: 5

Xóa công việc: 3

Hiển thị danh sách công việc: 5

Đánh dấu công việc hoàn thành: 3

Planning Poker:

Nguyễn Văn A: 5, 5, 3, 5, 3

Nguyễn Văn B: 5, 8, 3, 5, 3

Nguyễn Văn C: 5, 5, 3, 5, 3

Nguyễn Văn D: 5, 5, 3, 8, 3

Sau thảo luận, nhóm đồng ý giữ các điểm như trên vì phần khác biệt là chi tiết nhỏ, tổng thể vẫn ở mức vừa phải.

Mục tiêu Sprint: Hoàn thành các tính năng cơ bản quản lý công việc, bao gồm tạo, chỉnh sửa, xóa, hiển thị danh sách và đánh dấu công việc hoàn thành.

Phân chia công việc:

- Tạo công việc mới: design form (2h), xử lý backend (3h), hiển thị thông báo (1h)

- Chỉnh sửa công việc: form sửa (2h), cập nhật backend (3h), thông báo (1h)

- Xóa công việc: xử lý xóa (2h), xác nhận người dùng (1h)

- Hiển thị danh sách công việc: backend lấy dữ liệu (2h), hiển thị UI (3h)

- Đánh dấu công việc hoàn thành: cập nhật trạng thái (2h), UI check (1h)

Sử dụng Velocity: Sprint trước nhóm hoàn thành 15 điểm Story, tổng điểm Sprint này là 21 điểm Story. Dựa trên Velocity, nhóm có thể dự kiến hoàn thành tất cả User Stories trên trong Sprint tiếp theo nếu phân bổ hợp lý các tasks cho từng thành viên.

Bài 6:

Mục tiêu Sprint: Hoàn thành tính năng quản lý công việc cơ bản cho người dùng.

Chọn User Stories từ Product Backlog:

- Tạo công việc mới

- Hiển thị danh sách công việc

Lý do chọn: Hai User Stories này giúp người dùng bắt đầu quản lý công việc: tạo công việc mới để thêm thông tin cần theo dõi và hiển thị danh sách để xem tất cả công việc hiện có. Hoàn thành hai tính năng này giúp Sprint đạt mục tiêu mang giá trị trực tiếp cho người dùng.

Phân chia User Stories thành các task nhỏ:

- Tạo công việc mới:

  - Thiết kế form nhập thông tin công việc

  - Xử lý lưu dữ liệu vào backend

  - Hiển thị thông báo tạo thành công/ lỗi

- Hiển thị danh sách công việc:

  - Lấy dữ liệu công việc từ backend

  - Hiển thị dữ liệu trên giao diện

  - Thêm tính năng sắp xếp/lọc cơ bản

Ước lượng công việc theo Story points:

  - Tạo công việc mới: 5 (cần form, xử lý backend và thông báo, mức độ vừa phải)

  - Hiển thị danh sách công việc: 5 (cần backend và UI, nhưng không quá phức tạp)

Lý do chọn story points: Cả hai User Stories đều có mức độ khó trung bình, nhiều bước cần thực hiện nhưng không có logic quá phức tạp hay tính năng đặc biệt.

Bài 7:

User Story: Là một người dùng, tôi muốn đăng ký tài khoản để có thể sử dụng ứng dụng.

Chia nhỏ User Story thành các task:

- Thiết kế form đăng ký (tên, email, mật khẩu, xác nhận mật khẩu)

- Xác thực dữ liệu đầu vào trên frontend (kiểm tra email hợp lệ, mật khẩu đủ mạnh, các trường không để trống)

- Xử lý API đăng ký trên backend (lưu dữ liệu người dùng vào cơ sở dữ liệu, mã hóa mật khẩu)

- Kiểm tra email trùng lặp và thông báo lỗi nếu cần

- Hiển thị thông báo thành công hoặc thất bại cho người dùng

- Tạo unit test cơ bản cho chức năng đăng ký

Lý do lựa chọn các task:

Các task được chia theo từng bước cần thực hiện để hoàn thành User Story: từ giao diện, kiểm tra dữ liệu, xử lý backend đến phản hồi người dùng. Việc chia nhỏ giúp nhóm dễ theo dõi tiến độ, phát hiện lỗi sớm và đảm bảo hoàn thành trong Sprint.

Ước lượng các task theo Story Points:

- Thiết kế form đăng ký: 3 điểm Story

- Xác thực dữ liệu đầu vào trên frontend: 3 điểm Story

- Xử lý API đăng ký trên backend: 5 điểm Story

- Kiểm tra email trùng lặp: 2 điểm Story

- Hiển thị thông báo thành công/ thất bại: 2 điểm Story

- Tạo unit test cơ bản: 3 điểm Story

Lý do chọn điểm: Các task nhỏ, mức độ khó vừa phải, riêng backend xử lý dữ liệu phức tạp hơn nên điểm cao hơn, tổng thể đảm bảo User Story hoàn thành hiệu quả.

Bài 8:

Tính Velocity của nhóm:

Sprint 1: 13 điểm

Sprint 2: 18 điểm

Velocity trung bình: 15 điểm

Dựa trên Velocity trung bình 15 điểm, nhóm có thể chọn các User Stories phù hợp như:

User Story A: 5 điểm

User Story B: 5 điểm

User Story C: 5 điểm

Nhóm có thể linh hoạt chọn các User Stories khác nếu tổng điểm gần bằng Velocity trung bình, đảm bảo Sprint khả thi và không quá tải.

Bài 9:

User Story: Tạo công việc mới

Ước lượng công việc bằng Story Points: 5 điểm Story

Lý do: Tính năng này cần thiết kế form nhập thông tin, xử lý lưu dữ liệu vào backend và hiển thị thông báo thành công hoặc lỗi. Mức độ khó vừa phải, nhiều bước cần thực hiện nhưng không quá phức tạp.

Planning Poker:

Nguyễn Văn A: 5

Nguyễn Văn B: 8

Nguyễn Văn C: 5

Nguyễn Văn D: 5

Sau khi mở bài và thảo luận, sự khác biệt đến từ việc một số thành viên nghĩ rằng cần xử lý thêm validation và thông báo lỗi phức tạp hơn. Nhóm đồng thuận chọn 5 điểm vì những phần bổ sung là chi tiết nhỏ và tổng thể vẫn vừa phải.

Lập kế hoạch Sprint:

Giả sử Velocity trung bình của nhóm là 15 điểm Story. Dựa trên đó, nhóm có thể hoàn thành:

User Story “Tạo công việc mới” (5 điểm)

User Story “Hiển thị danh sách công việc” (5 điểm)

User Story “Đánh dấu công việc hoàn thành” (5 điểm)

Tổng = 15 điểm => phù hợp với khả năng của nhóm trong Sprint tiếp theo.

Phân chia công việc thành task nhỏ:

- Tạo công việc mới:

  - Thiết kế form nhập thông tin (2h)

  - Xử lý lưu dữ liệu vào backend (3h)

  - Hiển thị thông báo thành công/ lỗi (1h)

- Hiển thị danh sách công việc:

  - Lấy dữ liệu từ backend (2h)

  - Hiển thị dữ liệu trên UI (3h)

  - Thêm sắp xếp/lọc cơ bản (1h)

- Đánh dấu công việc hoàn thành:

  - Cập nhật trạng thái trên backend (1h)

  - Hiển thị trạng thái hoàn thành trên UI (1h)

Lý do: Chia nhỏ User Stories thành các task giúp nhóm dễ theo dõi tiến độ, phát hiện lỗi sớm và đảm bảo hoàn thành đúng Sprint.