Bài 1:

Product Owner mở đầu buổi Sprint Review, thông báo rằng Sprint Goal lần này của dự án LMS là hoàn thiện tính năng tạo và quản lý lớp học.

Developer trình bày kết quả, cho biết nhóm đã hoàn thành tính năng tạo lớp học mới. Dev thực hiện demo: nhập thông tin lớp, chọn học kỳ, tạo lớp và lớp học xuất hiện trong danh sách.

Stakeholder đưa phản hồi rằng tính năng hoạt động ổn, giao diện dễ hiểu, nhưng cần thêm bước xác nhận trước khi tạo lớp để hạn chế thao tác nhầm. Họ đề nghị bổ sung trong Sprint sau.

Bài 2:

a. Product Backlog Item (PBI)

Là Trưởng phòng vận hành, tôi muốn có bộ lọc thống kê theo ngày, bao gồm chọn ngày cụ thể hoặc xem dữ liệu trong 24 giờ gần nhất, để tôi có thể kiểm tra hoạt động người dùng chi tiết và chính xác hơn thay vì phải xem dữ liệu bị gộp theo tuần.

b. Acceptance Criteria

AC1:
Given người dùng đang mở màn hình thống kê hoạt động
When người dùng chọn một ngày cụ thể
Then hệ thống hiển thị thống kê đúng của ngày đó và không gộp dữ liệu vào tuần.

AC2:
Given người dùng đang ở màn hình thống kê
When người dùng chọn tùy chọn xem thống kê trong 24 giờ gần nhất
Then hệ thống hiển thị đầy đủ dữ liệu của 24 giờ trở lại.

AC3:
Given người dùng đã áp dụng bất kỳ bộ lọc theo ngày nào
When hệ thống hiển thị kết quả lọc
Then dữ liệu được trình bày rõ ràng, dễ đọc và phân tách theo từng mục thay vì gộp theo tuần.

Bài 3

a. Timeline Sprint (Ngày 1 => Ngày 7)

Ngày 1: Sprint Planning, xác định Sprint Goal và phân chia task.
Ngày 2: Bắt đầu phát triển tính năng thống kê công việc.
Ngày 3: Triển khai API lọc công việc theo trạng thái.
Ngày 4: Kiểm thử nội bộ và sửa lỗi API.
Ngày 5: Phát sinh yêu cầu mới về bộ lọc theo hạn deadline.
Ngày 6: Hoàn thiện giao diện thống kê và tích hợp API.
Ngày 7: Sprint Review và Sprint Retrospective.

b. 5 sự kiện quan trọng trong Sprit

Ngày 2 - Bắt đầu phát triển tính năng thống kê

Mô tả: Team bắt đầu code tính năng thống kê số lượng công việc theo trạng thái.
Ảnh hưởng: Tích cực, tiến độ bám sát Sprint plan.
Bài học: Chuẩn bị rõ ràng trước khi code giúp giảm thời gian chỉnh sửa.

Ngày 4 - Phát hiện bug API trả sai số lượng thống kê

Mô tả: API thống kê trả dữ liệu sai khi có task trùng trạng thái.
Ảnh hưởng: Tiêu cực, mất thêm gần nửa ngày để sửa.
Bài học: Cần viết unit test sớm hơn cho API quan trọng.

Ngày 5 - Stakeholder bổ sung yêu cầu bộ lọc theo deadline

Mô tả: Yêu cầu mới phát sinh giữa Sprint, thêm bộ lọc theo ngày đến hạn.
Ảnh hưởng: Tiêu cực nhẹ, phải dời một task sang Sprint sau.
Bài học: Luôn giữ buffer 10–15% effort cho scope thay đổi.

Ngày 6 - Tích hợp giao diện thống kê

Mô tả: UI và API được kết nối hoàn chỉnh, hiển thị biểu đồ hoạt động.
Ảnh hưởng: Tích cực, giúp chuẩn bị tốt cho buổi review.
Bài học: Giao tiếp chặt giữa Dev backend và frontend giúp tích hợp nhanh.

Ngày 7 – Sprint Review

Mô tả: Demo tính năng thống kê và bộ lọc mới.
Ảnh hưởng: Tích cực, Stakeholder hài lòng với tiến độ và giao diện.
Bài học: Chuẩn bị demo rõ ràng giúp buổi review diễn ra suôn sẻ.

Bài 4:

Kỹ thuật Retrospective: Mad – Sad – Glad

Mad – Sad - Glad phù hợp nhất với trạng thái team hiện tại vì nó tập trung trực tiếp vào cảm xúc, giúp các thành viên giải tỏa sự khó chịu, mệt mỏi và căng thẳng đang tích tụ giữa Sprint. Khi mọi người được chia sẻ điều làm họ tức giận (Mad) và buồn (Sad), Scrum Master dễ dàng lộ ra các nguyên nhân gốc gây stress, giao tiếp kém và bug dồn cuối Sprint. Phần Glad giúp kéo lại năng lượng tích cực và nhắc team nhớ rằng họ vẫn đang tạo ra giá trị. Các kỹ thuật khác như Start–Stop - Continue hoặc 4Ls tập trung vào hành động và quy trình nhiều hơn là cảm xúc nên khó chạm đến vấn đề tâm lý của team, trong khi Sailboat và Timeline lại thiên về phân tích tiến độ thay vì giúp team giải tỏa và mở lòng.

Bài 5:

Tính năng: Tìm kiếm sản phẩm

(A) Mục tiêu của buổi Sprint Review

Mục tiêu là xác nhận tính năng tìm kiếm hoạt động đúng với dữ liệu thật.
Thu thập phản hồi từ Stakeholder về tốc độ tìm kiếm và mức độ liên quan của kết quả.
Kiểm tra khả năng xử lý các trường hợp không có kết quả.
Xác định xem giao diện hiển thị đã đủ rõ ràng hay cần cải thiện trước sprint tiếp theo.

(B) 1 phút mở đầu cuộc họp

Product Owner mở đầu bằng việc nhắc lại Sprint Goal là hoàn thiện chức năng tìm kiếm sản phẩm để hỗ trợ người dùng tìm hàng nhanh hơn.
Scrum Master thông báo thời lượng buổi review ngắn gọn và nhắc mọi người tập trung vào việc quan sát và phản hồi tính năng.
Dev lead trình bày rằng team sẽ demo luồng tìm kiếm cơ bản, tìm kiếm nâng cao và trường hợp không có kết quả.

(C) Cách Dev demo tính năng

Dev mở trang danh sách sản phẩm và giới thiệu ô tìm kiếm ở phía trên cùng giao diện.
Dev nhập từ khóa mẫu như “Laptop” và cho Stakeholder thấy kết quả được lọc ngay lập tức.
Dev giải thích rằng hệ thống sử dụng tìm kiếm theo tên sản phẩm và mô tả để tăng độ chính xác.
Dev thử một từ khóa dài hơn để cho thấy tính năng vẫn phản hồi nhanh và không bị lag.
Dev nhập một từ khóa không tồn tại để minh họa cách hệ thống hiển thị thông báo “Không tìm thấy sản phẩm”.
Dev trình bày việc hệ thống sắp xếp kết quả theo mức độ liên quan và theo giá.
Dev cuối cùng cho xem trường hợp tìm kiếm nâng cao với bộ lọc theo giá và danh mục.

Bài 6:

A. Tên Retrospective + kỹ thuật sử dụng

Tên Retrospective: Sprint 7 Retro
Kỹ thuật sử dụng: Start - Stop - Continue kết hợp với Mad - Sad - Glad

Lý do:

- Start-Stop-Continue giúp team phân tích hành vi, quy trình, xác định điều cần bắt đầu, dừng hoặc duy trì.

- Mad-Sad-Glad giúp giải tỏa cảm xúc, khơi gợi chia sẻ thật về stress hoặc bug dồn cuối Sprint.

- Kết hợp hai kỹ thuật giúp vừa nắm được cảm xúc vừa tìm ra cải tiến quy trình.

B. Agenda chi tiết

- Mở đầu - 10 phút
Scrum Master nhắc mục tiêu buổi Retro, nhắc quy tắc: tôn trọng, nói thật, thời gian mỗi người ~ 1 phút.

- Khởi động cảm xúc - 15 phút (Mad-Sad-Glad)

  - Mỗi thành viên viết lên sticky note điều làm họ tức giận (Mad), buồn (Sad), vui (Glad) trong Sprint vừa qua.

  - Dán lên bảng, mọi người đọc và nhóm lại các ý tương đồng.

- Phân tích hành vi và quy trình - 25 phút (Start-Stop-Continue)

  - Liệt kê việc team muốn bắt đầu (Start), dừng (Stop), tiếp tục (Continue).

  - Thảo luận ngắn về ưu tiên và tác động của mỗi mục.

- Nhóm nguyên nhân & đề xuất giải pháp - 20 phút

  - Xác định root cause cho Daily muộn, spillover task, bug muộn.

  - Mỗi nguyên nhân ghi Action Item cụ thể, ai chịu trách nhiệm.

- Chốt Action Items và phân công - 15 phút

  - Xác nhận trách nhiệm, deadline, cách đo lường.

  - Scrum Master tổng kết và nhắc lịch follow-up.

C. Action Items sau buổi Retro

- Dev Lead - Thiết lập nhắc nhở Daily Scrum lúc 9:55 sáng - Bắt đầu từ ngày mai - Kiểm tra attendance Daily mỗi ngày.

- Tester - Kiểm tra và gửi bug sớm nhất có thể, tối muộn nhất là giữa Sprint - Áp dụng từ Sprint sau - Số bug gửi đúng hạn > 90%.

- Product Owner - Kiểm tra backlog và ưu tiên task để hạn chế spillover - Trong 2 ngày đầu Sprint - So sánh số task hoàn thành vs kế hoạch.

- Scrum Master - Tổ chức mini workshop về cải thiện giao tiếp và chia sẻ ý kiến trong team - Trước ngày 10 của Sprint tiếp theo - Đo lường số ý kiến cải tiến được đóng góp trong Retro.

- Dev - Chuẩn hóa template báo cáo tiến độ công việc - Hoàn thành trước ngày 5 Sprint - Kiểm tra việc update mỗi ngày, ít nhất 95% task có báo cáo.

- Team - Họp check-in 10 phút giữa Sprint để rà soát tiến độ và vấn đề - Áp dụng từ ngày thứ 4 - Giảm số task bị spillover xuống < 1 task mỗi Sprint.

Bài 7:

| Format | Thời gian đề xuất | Phù hợp khi team… | Ưu điểm | Nhược điểm | Điểm số dễ dẫn dắt (1-5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Start - Stop - Continue | 30-45 phút | Team cần đánh giá hành vi, quy trình và cải tiến liên tục | Dễ hiểu, tập trung vào hành động cụ thể, giúp team lập kế hoạch cải tiến | Ít tập trung vào cảm xúc, khó khám phá nguyên nhân gốc | 4 |
| Sailboat | 40-60 phút | Team muốn phân tích rủi ro, cơ hội, mục tiêu Sprint hoặc dự án | Giúp nhận diện cản trở và động lực, trực quan, dễ hình tượng hóa | Khó giải quyết cảm xúc tiêu cực, cần chuẩn bị hình ảnh/board | 3 |
| Mad - Sad - Glad | 20-30 phút | Team căng thẳng, muốn giải tỏa cảm xúc, chia sẻ vấn đề thật | Giải tỏa cảm xúc, khơi gợi chia sẻ, tăng kết nối, dễ thấy nguyên nhân stress | Ít tập trung vào hành động cải tiến cụ thể | 5 |
| 4L (Liked, Learned, Lacked, Longed for) | 40–50 phút | Team muốn tổng kết kinh nghiệm, học hỏi từ Sprint | Khám phá cả điểm mạnh, điểm yếu, nhu cầu và bài học; cân bằng giữa cảm xúc và hành động | Có thể mất thời gian; mới với team chưa quen | 4 |
| KALM (Keep, Add, More, Less) | 30–40 phút | Team muốn tối ưu hóa quy trình, hành vi và năng suất | Dễ hiểu, tạo hành động rõ ràng, nhanh chóng | Ít tập trung vào cảm xúc, khó giải quyết vấn đề tâm lý | 4 |

Bài 8:

A. Mở đầu – lấy lại không khí (phút 0-3)

- Chào mọi người, cảm ơn đã tham gia buổi Retro.

- Nhắc mục tiêu: nhìn lại Sprint để cải tiến quy trình, tăng hiệu quả và giảm stress, không phải chỉ trích cá nhân.

- Thiết lập quy tắc: mọi ý kiến đều quan trọng, nói thật nhưng tôn trọng, hạn chế cắt lời.

- Khuyến khích thở sâu, giữ bình tĩnh và duy trì tinh thần xây dựng.

B. Kỹ thuật sử dụng để tránh đổ lỗi (phút 3-25)

- Chọn Silent Writing kết hợp Mad-Sad-Glad:

  - Mỗi thành viên viết ra những điều làm họ tức giận, buồn hoặc vui trong Sprint.

  - Việc viết riêng giúp mọi người bày tỏ cảm xúc mà không đổ lỗi trực tiếp.

  - Sau đó dán sticky note lên bảng, nhóm các ý theo chủ đề (quy trình, giao tiếp, công cụ), tránh nêu tên cá nhân.

C. 3 câu “thần chú” khi có người đổ lỗi

- Tập trung vào vấn đề, không tập trung vào cá nhân.

- Nói về quy trình, tác động và giải pháp, không chỉ trích nhau.

- Mọi lỗi là cơ hội học hỏi chung và cải tiến team.

D. Action Item để giải quyết tận gốc vấn đề đổ lỗi

- Ai: Scrum Master + Team

- Làm gì:

  - Thiết lập Definition of Done rõ ràng và quy trình check-in bug/feedback sớm.

  - Tổ chức mini workshop về giao tiếp và phản hồi tích cực.

  - Thực hiện luật nhắc nhở lịch trình và tôn trọng phát biểu trong Daily Scrum.

- Khi nào: áp dụng từ Sprint tiếp theo, workshop trong tuần đầu Sprint.

- Đo lường: giảm số lần đổ lỗi cá nhân trong Retro < 1 lần/Sprint, bug báo cáo đúng hạn > 90%, Daily Scrum đúng giờ > 95%.